Viikkoraportti 1
## Työn edistyminen
Tällä viikolla olen aloittanut projektin kanssa tyoskentelyn. Aiheenani on koneoppimisella toteutettava nimigeneraattori, jonka kirjoitan Java-kielellä. Olen valinnut algoritmit ja tietojärjestelmät, kuten määrittelydokumentissa sanotaan. En ole vielä kirjoittanut riviäkään koodia, mutta olen luonut projektin, lisännut sen githubiin ja tehnyt suunnitelmia prijektin etenemiseksi.

## Opin
Olen käyttänyt gittiä aikaisemminkin, mutta siitä on jo useita kuukausia, joten kesti hetken palautella kaikki mieleen. Opin kuitenkin, kuinka tärkeä datan määrä koneoppimisessa on, joten päädyin muuttamaan alkuperäisen ideani (motivaatiolausegenerointi) joksikin vähän yksinkertaisemmaksi, josta on helpompi löytää riittävästi dataa.

## Epäselvää
Ei vielä mitään. Muutamia kysymyksiä on, mutta lähinnä ne liittyvät algoritmeihin ja tietojärjestelmiin ja tiedän, että saan niihin vastauksen kun jähden tutkiskelemaan syvemmin

## Seuraavaksi
Ensi viikolla aion käydä läpi materiaalia valittuihin algoritmeihin ja tietojärjestelmiin liittyen, ja ryhtyä soveltamaan sitä aiheeseeni. Haluaisin saada jonkinnäköisen rungon/kokonaiskuvan valmiiksi.

Viikkoraportti 2
## Työn edistyminen
Tällä viikolla sain aloitettua projektin virallisesti. Olen saanut aikaiseksi ne luokat, joita uskon tarvitsevani:
Kirjain: säilyttää kirjaimen tiedot ja puun tapaukselle, jossa kyseinen kirjain on “ensimmäinen”
Kirjaimet: Taulukko, joka huolethii kaikista kirjaimista ja siitä, mikä kirjain on milloinkin ensimmäinen tai sen hetkisen tutkimuksen alainen kirjain. Myös hoitaa tallentamisen ja tekstitiedoston lukemisen.
Nimeäjä: Luokka, joka loppupelissä luo nimen. Kyselee kirjaimet- luokalta tietoa todennäköisyyksistä ja arpoo ne. Arpomista ei ole vielä painotettu
Opettaja: Luokka, jossa käydään läpi data ja lasketaan todennäköisyydet kullekin kirjaimelle ja kirjainparin jälkeiselle kirjaimelle. Luokilla on perus metodit tehtynä (Get, Set, Tallenna, Lue jne). Alla näkyy muutama alustava kaavio ja pseudokoodi projektiin liittyen

## Opin
Opin, että Puu-rakennetta sanotaan myös trie-rakenteeksi. En ollun koskaan aikaisemmin kuullut termiä, joten se hämmensi hetken. Opin myös, että puurakennetta voi käyttää melko moneen asiaan.

## Epäselvää
Ei ole suuria kysymyksiä tällä hetkellä. Yleisesti mietityttää, että olenko lähdössä ratkaisemaan tätä oikealla ja kaikista tehoikkaimmalla tavalla.

## Seuraavaksi
Ensi viikolla työstän Opetus-luokkaa ja testailen kaikki muut luokat toimiviksi.

Viikkoraportti 3
Työn edistyminen
Tällä viikolla olin heiman jumisssa trie-rakenteen kanssa, joten projekti eteni melko hitaasti.
Joiduinmyös tekemään uudelleen muutamia luokkia ja oliaota. Nyt minulla on kuitenkin melko
selvät sävelet siitä, minne ollaan menossa ja miten. Tällä viikolla keräsin myös opetusdatan kasaan
ja muokkasin sen luettavaan muotoon
Opin
Opin trie-raknteesta ja siitä, miten sen avulla voidaan toteuttaa tämä projekti. Sain mahtavan ahaa-
elämyksen.
Epäselvää
Ei mitää, tällä hetkellä kaikki on melkoisen selvää.
Seuraavaksi
Ensi viikolla testailen koodia ja haluaisin saada nimen luojan toimimaa. Sen lisäksi tallenna- ja lue-
metodit olisi hyvä saada toimimaan

Viikkoraportti 5

## Työn edistyminen
Tällä viikolla sain tiedostoihin tallentamisen la lukemisen aikaiseksi, avan kuten halusinkin. Kerkesin myös aloittaa opetus-luokaa ja sitä, mitä kaikkea siihen tarvitsee.

## Opin
Palautin mieleeni, miten kirjoittaminen ja lukeinen toimivat, sekä miten saada järkevästi toString ja parse metodit toimimaan.

## Epäselvää
Ei mitään epäselvyyksiä

## Seuraavaksi
Ensi viikon iso urakka on saada opetuskoodi toimimaan halutulla tavalla ja käydä vihdoin koko nimiläjä läpi

Viikkoraportti 6
## Työn edistyminen
Olen saanut algoritmin toimimaan hyvin. Se osaa luoda suomenkielen kuuloisia nimiä, kuten Erttari, Änämö ja Kasuliini. Lisäsin trie-olion joka osaa lisätä puuhunsa halutun pituisia merkkijonoja. Työ on siis periaatteessa valmis, mutta testit ja dokumentointi puuttuvat vielä. Lisäksi haluan tehdä pieniä hienosäätöjä, kuten kysyä käyttäjältä nimen pituutta, ensimmäistä alkukirjainta yms, sekä muokata niin, että ensimmäiset tai viimeiset kaksi kirjainta eivät voi olla kaksi kaksoiskonsonanttia. Haluaisin myös mahdollisesti testata eri kielillä, esim Englanniksi samaa, minkä pitäisi olla melko helppoa, vaihtaa vain nimien dataa siihen, mikä haluttu kieli on.

## Opin
Opin tällä viikolla trie-rakenteesta vielä enemmän, ja pitkän debuggauksen jälkeen sain sen toimimaan halutulla tavalla.

## Epäselvää
Ei epäselvyyksiä

## Seuraavaksi
Seuraavaksi edessä hienosäätöä ja testailua

Viikko 7
## Työn edistyminen
Tällä viikolla lisäsin toisen kielivaihtoehdon, joten nyt käyttäjä voi valita kahden kielen välillä (englanti tai suomi). Tällä viikolla ten myös joitakin testejä, en saanut vielä kaikkia testejä valmiiksi, joten se jatkuu ensi viikolla. Ensi viikolla pitäisi saada helposti kaikki valmiiksi, varsinkin kun muutama muu kurssi loppuu alkuviikosta.

## Opin
En oikeastaan mitään uutta, tämä viikko on ollut vain lisäystä ja täydentelyä, ei niinkään uusia konsepteja

## Epäselvää
Ensiviikolla pitäisi palauttaa mielutiten jar-tiedostona, mutta en ole ihan varma, miten tämä toimii. Olisin myös kiinnostunut siitä, miten tämän saisi toimimaan niin, että ihmisellä, jolla ei ole eclipseä (jolla minä tämän tein) voisi vain avata sen. Se ei välttämättä kuulu kurssin osa-alueisiin, mutta olisin silti kiinnostunut siitä, enkä ole varma, mistä sitä tietoa voisi lähteä hakemaan

## Seuraavaksi
Ensi viikolla pitää valmistella kaikki tarvittavat dokumentit, viimeistellä testaus ja jos jää aikaa, hienosäätää koodia. Haluaisin esimerkiksi muokata niin, että tietyille kielille pätee tiettyjä sääntöjä, kuten että Suomenkielinen nimi ei voi alkaa tai loppua kahdella samalla konsonantilla (esim Kkonnanu on nimi, jonka algoritmi antoi, enkä haluaisi kahta K-kirjainta alkuun). Mutta tämä tehdään vain, jos jää aikaa. Tämä kurssi on ollut erittäin mielenkiintoinen, ja saattaa olla, että jatkan algoritmin kanssa leikkimistä myös kurssin jälkeen